SURFACETASK

Guía de Desarrollo Web — Para el Equipo

Versión de referencia rápida — Marzo 2026

1. Identidad de SurfaceTask

SurfaceTask es un servicio integral de trabajos digitales: diapositivas, documentos, edición de video, soporte de software y desarrollo web. Orientado a estudiantes, emprendedores y profesionales que necesitan resultados de calidad a precios accesibles.

Misión

|  | Misión Brindar soluciones digitales profesionales y accesibles, ahorrándole tiempo al cliente para que se enfoque en lo que realmente importa: sus metas. |
| --- | --- |

Visión

|  | Visión Ser la plataforma de servicios digitales de referencia en el mercado hispanohablante para 2027, donde cualquier persona pueda acceder a soluciones tecnológicas de nivel profesional. |
| --- | --- |

Valores

| Valor | Significado |
| --- | --- |
| Accesibilidad | Precios justos para todos, sin importar el presupuesto. |
| Calidad | Cada entrega refleja estándares profesionales reales. |
| Rapidez | Cumplimos tiempos de entrega. El tiempo del cliente vale. |
| Confianza | Comunicación clara sobre precios, plazos y procesos. |
| Creatividad | Soluciones frescas y modernas adaptadas a cada necesidad. |
| Cercanía | Trato amable y personalizado. No somos un bot, somos personas. |

Tagline sugerido: "Tu proyecto digital, resuelto." — Rápido, profesional y a tu alcance.

2. Paleta de Colores y Tipografía

| Vista | Nombre | Hex | Uso principal |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Azul Marino Oscuro | #1A1A2E | Navbar, Footer, Hero, fondos de sección oscuros |
|  | Cian Eléctrico | #00B4D8 | Botones CTA, acentos, líneas decorativas, íconos activos |
|  | Cian Oscuro | #0077A8 | Hover de botones, subtítulos, estados activos |
|  | Cian Muy Claro | #E8F8FC | Fondos de secciones alternas, cards de servicios |
|  | Gris Azulado | #5E6472 | Texto de cuerpo y descripciones |
|  | Gris Claro | #F4F4F6 | Fondos neutros, filas alternas de tablas |
|  | Blanco | #FFFFFF | Texto sobre fondos oscuros, tarjetas limpias |

Tipografía

| Familia | Peso | Uso |
| --- | --- | --- |
| Space Grotesk (Google Fonts) | 700 Bold | Todos los títulos: H1 Hero, H2 de sección, H3 de cards |
| Space Grotesk (Google Fonts) | 400 Regular | Navbar links, labels, tags |
| Inter (Google Fonts) | 400 Regular | Todo el texto de cuerpo, descripciones, párrafos |
| Inter (Google Fonts) | 600 SemiBold | Texto de botones, precios destacados, datos clave |

3. Páginas del Sitio y Su Contenido

El sitio tiene 5 páginas. Todas comparten el mismo Navbar fijo y Footer. A continuación se detalla qué debe contener cada una y en qué orden van los bloques.

index.html — Inicio

| # | Bloque | Contenido |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pop-up de bienvenida | Aparece al entrar por primera vez. 3 preguntas: ¿Quién eres? / ¿Cómo nos conociste? / ¿Qué necesitas? Botón 'Explorar'. No vuelve a aparecer (localStorage). |
| 2 | Hero | Imagen o gradiente animado de fondo oscuro. Título grande, subtítulo y 2 botones CTA: 'Ver servicios' + 'Contáctanos'. Ocupa toda la pantalla (100vh). |
| 3 | Contadores animados | 4 estadísticas que se animan al hacer scroll: +100 Proyectos / +80 Clientes / 5 Servicios / 5★ Calificación. Fondo cian claro. |
| 4 | Servicios destacados | 6 cards: ícono + nombre del servicio + descripción breve + botón 'Ver más'. Grid 3 columnas en desktop, 1 en móvil. |
| 5 | ¿Por qué elegirnos? | 3 columnas: Rápido / Accesible / Profesional. Cada una con ícono y texto breve. Fondo blanco. |
| 6 | Testimonios | 3 tarjetas con avatar, nombre del cliente, su perfil y comentario. Estrellas doradas. Fondo gris claro. |
| 7 | CTA Final | Texto motivacional + botón grande 'Contáctanos ahora'. Fondo oscuro (#1A1A2E). |

servicios.html — Servicios

| # | Bloque | Contenido |
| --- | --- | --- |
| 1 | Header de página | Título 'Nuestros Servicios' + descripción breve. Fondo oscuro con texto blanco. |
| 2 | Cards de servicios | 5 cards expandidas: ícono grande + nombre + descripción larga + precio desde RD$ X + tiempo estimado + botón 'Solicitar'. 2 col desktop, 1 col móvil. |

nosotros.html — Sobre Nosotros

| # | Bloque | Contenido |
| --- | --- | --- |
| 1 | Header de página | Título + texto introductorio de SurfaceTask. |
| 2 | Misión y Visión | 2 bloques lado a lado con ícono y texto. Fondo cian claro. |
| 3 | Valores | Grid de 6 tarjetas: ícono + nombre + descripción del valor. |
| 4 | El Equipo | 4 tarjetas: avatar, nombre, rol y descripción breve de cada miembro. |

precios.html — Precios

| # | Bloque | Contenido |
| --- | --- | --- |
| 1 | Header de página | Título 'Precios Transparentes' + bajada. Fondo oscuro. |
| 2 | Tabla de precios | Servicio ¦ Precio base ¦ Precio complejo ¦ Tiempo ¦ Botón Contratar. Filas alternas cian claro. |
| 3 | Bundle Estudiante | Tarjeta destacada: Slides + Documento por RD$ 900. Ahorro visible. |
| 4 | CTA cotización | Texto + botón 'Solicitar cotización personalizada' → contacto.html. |

contacto.html — Contacto

| # | Bloque | Contenido |
| --- | --- | --- |
| 1 | Header de página | Título '¿Hablamos?' + texto invitando a escribir. |
| 2 | Formulario | Campos: Nombre, Correo, Servicio de interés (select), Descripción. Botón 'Enviar solicitud'. Validación JS + mensaje de éxito/error visible. |
| 3 | Info lateral | Instagram @surfacetask + correo + tiempo de respuesta (menos de 24h). Layout 2 col en desktop. |

4. Flujo de Usuario — Experiencia en el Sitio

Esta sección describe exactamente qué ve y qué puede hacer el usuario en dos escenarios clave: cuando entra por primera vez y cuando regresa al sitio.

4.1 Primera visita — Paso a paso

| 1 | Llega al sitio (index.html) Ve una pantalla con un overlay oscuro semitransparente. Encima, un modal centrado y limpio con el logo de SurfaceTask y el título '¡Bienvenido! Cuéntanos un poco sobre ti.' |
| --- | --- |
| 2 | Pop-up: ¿Quién eres? Ve 3 opciones en tarjetas seleccionables con ícono: Estudiante / Emprendedor / Profesional independiente. Selecciona una — la tarjeta se resalta en cian. |
| 3 | Pop-up: ¿Cómo nos conociste? Dropdown o radio buttons: Instagram / Google / Recomendación de alguien / Otro. |
| 4 | Pop-up: ¿Qué necesitas? Checkboxes con íconos: Diapositivas / Documento / Video / Software / Página web / Todavía no sé. Puede marcar varios. |
| 5 | Confirma y entra al sitio Hace clic en el botón 'Explorar SurfaceTask'. El modal desaparece con animación. La respuesta queda guardada en localStorage (no volverá a ver el pop-up). |
| 6 | Ve el Hero Aparece el Hero con gradiente animado oscuro, el título grande de SurfaceTask, un subtítulo y 2 botones: 'Ver servicios' y 'Contáctanos'. |
| 7 | Hace scroll Cada sección aparece con animación fade-in. Ve los contadores animarse, luego las cards de servicios, la sección '¿Por qué elegirnos?', los testimonios y el CTA final. |
| 8 | Navega a otra página Usa el Navbar para ir a Servicios, Precios, Nosotros o Contacto. El Navbar está siempre visible (sticky). |
| 9 | Llena el formulario En contacto.html completa sus datos. Si deja un campo vacío o pone un email inválido, ve un mensaje de error en rojo debajo del campo. Al enviar bien, ve un mensaje de éxito en verde. |

4.2 Visita de regreso — Paso a paso

| 1 | Llega al sitio (index.html) El pop-up NO aparece (ya está guardado en localStorage). La página carga directamente en el Hero con el gradiente animado. |
| --- | --- |
| 2 | Ve el Hero completo Título, subtítulo y botones CTA visibles de inmediato. Puede hacer clic en 'Ver servicios' para ir directo a lo que busca. |
| 3 | Navega directo a su destino Si ya conoce el sitio, usa el Navbar para ir directamente a la página que necesita: Precios, Servicios o Contacto. |
| 4 | Consulta precios En precios.html ve la tabla completa con todos los servicios, precios y tiempos estimados. Puede hacer clic en 'Contratar' en cualquier fila para ir al formulario. |
| 5 | Envía su solicitud Llena el formulario en contacto.html, que ya tiene el campo 'Servicio de interés' con el servicio preseleccionado si vino desde un botón 'Solicitar'. |

4.3 Comportamientos importantes a implementar

| Comportamiento | Cómo debe funcionar |
| --- | --- |
| Pop-up solo en primera visita | Verificar localStorage: si 'st_welcomed' existe, no mostrar el modal. |
| Navbar hamburguesa en móvil | En pantallas < 768px, el menú colapsa. Un ícono de menú lo despliega. Al seleccionar un link, el menú se cierra. |
| Animaciones al hacer scroll | Cada sección empieza invisible (opacity 0) y aparece con fade-in al entrar en pantalla (Intersection Observer). |
| Contadores animados | Se activan una sola vez cuando el usuario llega a esa sección. Van de 0 al número final en aprox. 2 segundos. |
| Botón 'Solicitar' en servicios | Al hacer clic lleva a contacto.html. Idealmente preselecciona el servicio correspondiente en el select del formulario (via URL param o sessionStorage). |
| Validación del formulario | Campos obligatorios: Nombre, Correo, Servicio. Error visible en rojo debajo del campo. Email verifica formato válido. Botón deshabilitado hasta que todo esté correcto. |
| Links de Instagram | El link del Instagram en Navbar, Footer y página de Contacto siempre abre en nueva pestaña (target='_blank'). |

5. Precios de Referencia

Precios en pesos dominicanos (RD$). Son referenciales — pueden ajustarse según complejidad. Publicar siempre con la opción de solicitar cotización personalizada.

| Servicio | Precio base | Precio complejo | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Diapositivas | RD$ 500 | RD$ 1,200 | 24 – 48 horas |
| Edición de Documentos | RD$ 300 | RD$ 800 | 12 – 24 horas |
| Edición de Video | RD$ 800 | RD$ 2,000 | 48 – 72 horas |
| Soporte de Software | RD$ 400 | RD$ 900 | Mismo día |
| Página Web | RD$ 3,000 | RD$ 8,000+ | 5 – 10 días |

|  | Bundle Estudiante — RD$ 900 Diapositivas (hasta 10 slides) + Documento (hasta 5 páginas), entrega en 24h. Ahorro de RD$ 200 vs contratar por separado. |
| --- | --- |

6. Cronograma de 5 Días

Trabajo paralelo entre Dev 1, Dev 2 y Community Manager. El Documentador apoya en textos y revisión. Cada día tiene un hito verificable al final.

| DÍA 1: Setup + Navbar + Footer + Instagram |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dev 1 - Repo GitHub + GitHub Pages activo - Estructura de carpetas completa - Plantilla base HTML (fuentes, Tailwind, colores) - Navbar con hamburguesa móvil funcional | Dev 2 - Clonar repo, verificar push - Footer completo con links e Instagram - index.html con estructura de secciones vacías | Community Manager - Crear cuenta Instagram, completar perfil con link al sitio - Diseñar 3 posts en Canva con paleta de colores - Publicar post de presentación |
| HITO: Repo en GitHub Pages. Navbar + Footer funcionan en móvil. Instagram con perfil completo. |  |  |
| DÍA 2: Página de Inicio completa |  |  |
| Dev 1 - Hero con gradiente animado, título, subtítulo, 2 botones CTA - Pop-up de bienvenida (3 preguntas + localStorage) - Contadores animados con Intersection Observer | Dev 2 - 6 cards de servicios (ícono, descripción, botón) - Sección '¿Por qué elegirnos?' - Sección de testimonios (3 tarjetas) - CTA final y conexión con contacto.html | Community Manager - Post: '¿Qué hace SurfaceTask?' con todos los servicios - Historia con encuesta '¿Qué servicio necesitas más?' |
| HITO: index.html 100% completo con todas las secciones y animaciones. Visible en GitHub Pages. |  |  |
| DÍA 3: Servicios + Sobre Nosotros |  |  |
| Dev 1 - servicios.html: header + 5 cards expandidas con precio, tiempo y botón 'Solicitar' - Animaciones fade-in al scroll - Responsive 2 col tablet, 1 col móvil | Dev 2 - nosotros.html: Misión, Visión, 6 valores y equipo (4 tarjetas) - Animaciones y responsive - Verificar consistencia visual con index.html | Community Manager - Post antes/después de video editado - Post con precio de un servicio destacado |
| HITO: servicios.html y nosotros.html completos, con animaciones y responsive. |  |  |
| DÍA 4: Precios + Contacto |  |  |
| Dev 1 - precios.html: tabla completa, Bundle Estudiante destacado, CTA a contacto | Dev 2 - contacto.html: formulario con validación JS completa - Info lateral con Instagram y tiempo de respuesta - Responsive 2 col desktop | Community Manager - Post: 'Tabla de precios de SurfaceTask' - Post de testimonio (real o placeholder) - Responder todos los mensajes directos |
| HITO: precios.html y contacto.html completos. Formulario valida correctamente. |  |  |
| DÍA 5: QA + Correcciones + Lanzamiento |  |  |
| Dev 1 - Revisar todas las páginas en móvil (375px), tablet (768px) y desktop (1280px) - Verificar todos los links internos - Comprimir imágenes (squoosh.app) | Dev 2 - Revisar ortografía y consistencia de colores y fuentes - Verificar que GitHub Pages no tiene errores 404 - Corregir bugs detectados en QA | Community Manager - Post + historia de lanzamiento oficial con URL del sitio - Actualizar link en bio de Instagram - Compartir en grupos del público objetivo |
| HITO: Sitio publicado, revisado, sin errores. Lanzamiento anunciado. SurfaceTask está en línea. |  |  |

7. Criterios de Aceptación

Una página está TERMINADA solo cuando cumple todos estos criterios. Usarlos como checklist antes de cada commit final.

Criterios globales — aplican a todas las páginas

| # | Criterio |
| --- | --- |
| 1 | Se ve bien en móvil (375px), tablet (768px) y desktop (1280px). |
| 2 | Navbar hamburguesa funciona y se cierra al seleccionar un link. |
| 3 | Todos los links internos llevan a la página correcta, sin error 404. |
| 4 | Solo se usan los colores de la paleta de la Sección 2. |
| 5 | Space Grotesk en títulos, Inter en cuerpo de texto. |
| 6 | Logo visible en Navbar y Footer en todas las páginas. |
| 7 | Todas las secciones tienen animación fade-in al hacer scroll. |
| 8 | Sin errores en la consola del navegador (F12 → Console). |
| 9 | Sin errores ortográficos en ningún texto del sitio. |
| 10 | Link de Instagram abre la cuenta correcta en nueva pestaña. |

Criterios por página

| Página | Qué debe cumplir |
| --- | --- |
| Inicio | Pop-up aparece solo en primera visita y no vuelve. Hero ocupa 100vh. Contadores se animan. 6 cards de servicios. 3 testimonios visibles. |
| Servicios | Los 5 servicios tienen ícono, descripción de al menos 2 líneas, precio y botón 'Solicitar'. |
| Nosotros | Misión y Visión con el texto correcto de la Sección 1. 6 valores en cards. 4 tarjetas del equipo con nombre y rol. |
| Precios | Tabla legible en móvil. 5 servicios con precio. Bundle Estudiante destacado. CTA a Contacto funcional. |
| Contacto | Formulario valida campos vacíos y email inválido. Muestra mensaje de éxito al enviar. Link a Instagram visible. |

Criterio de lanzamiento — Día 5

- Sitio accesible en la URL de GitHub Pages sin errores.

- Link del sitio en la bio de Instagram de SurfaceTask.

- Al menos 1 post publicado anunciando el lanzamiento.

- Ninguna página muestra texto placeholder sin reemplazar.

SURFACETASK  —  Guía de Desarrollo Web  —  Marzo 2026